Price Stalker

Cristóbal Cano

CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Web

IES Son Ferrer
Curs 2019/20

Índice

# 1.Datos personales

Alumno: Tofol Cano Morey
Centro: IES Son Ferrer
# 2.Introducción

Con la implementación de este proyecto, mejoraré significativamente la experiencia de los usuarios en la compra online.

La actividad principal que permitirá realizar es visualizar una gráfica con los diferentes precios de algún producto de una tienda online que el usuario elija y avisar al usuario por correo cuando el producto que quiere baja de precio por debajo del que ha introducido el usuario como margen.

El objetivo de la página será avisar al usuario cuando es el mejor momento para comprar un producto para ahorrar en la compra online.

Las operaciones que permitirá realizar son realizar gráficas de precios y automatizar la vigilancia del precio de un producto.

Con la que está cayendo, todo lo que se pueda ahorrar es poco.

Cuando los usuarios de nuestra página web utilicen nuestra página web estos serán capaces de comprar cualquier producto de tiendas online por el mínimo precio posible y siempre por debajo del máximo precio que estarían dispuestos a pagar. Esto lo conseguirán aprovechando la sofisticada pero accesible funcionalidad de nuestra página web. Nuestra página web dispone de varias herramientas que permiten a nuestros usuarios crear una cuenta de usuario. La cual consiste en la introducción de varios datos personales en un formulario, como son el nombre de usuario, una cuenta de correo electrónico, una contraseña para certificar que la persona que inicia sesión es la misma persona que creó esta cuenta de usuario, la misma contraseña repetida para asegurarse de que la primera contraseña introducida no tiene errores de ortografía. Una vez creada la cuenta de usuario el propio usuario puede darse cuenta de que ha escrito mal su nombre de usuario, o a lo mejor el correo que introdujo en su día ya no lo usa y ahora le gustaría que su cuenta estuviera asociada a el otro correo electrónico que hoy en día utiliza más a menudo y le resulta más práctico, o a lo mejor se ha dado cuenta de que su contraseña preferida ha sido hackeada por algún troll ruso y todas las cuentas con esa contraseña han sido comprometidas y por lo tanto tiene que cambiar de contraseña en todas sus cuentas de usuario. En cualquier caso no hay problema alguno porque nuestra página web facilita el cambio de todos y cada uno de los datos personales asociados a su cuenta de una manera tan simple como la de rellenar un solo formulario con los datos del usuario actualizados y introduciendo la contraseña que tenía anteriormente para poder confirmar que es el mismo usuario que una vez creó la cuenta de usuario el que está realizando los cambios a dicha cuenta. Esto se consigue permitiendo acceso a las funciones de modificación de cuenta de usuario solo a los que han iniciado sesión en nuestro servidor con su cuenta de usuario anteriormente y modificando los datos del usuario solo cuando la contraseña de su cuenta de usuario anterior introducida en el formulario de edición de cuenta de usuario sea idéntica a la contraseña de cuenta de usuario que tenemos almacenada en nuestra base de datos que está asociada a la contraseña de la cuenta de usuario que está almacenada en esa sesión activa. Una vez el usuario tiene su cuenta de usuario a su gusto ya puede empezar a utilizar las funcionalidades de la página web que realmente importan, la razón por la que cualquier usuario utiliza nuestros servicios. La obtención y visualización de toda la información relevante al precio de uno o varios productos de alguna tienda online, la posibilidad de indicar el precio que preferiría que tuviese y la obtención de notificaciones en su correo electrónico cuando el sistema detecte que el precio del producto en la tienda online ha bajado lo suficiente como para igualar o incluso ahora es inferior a la cantidad que el usuario una vez indicó como el precio ideal para ese producto en concreto. Creando la oportunidad de realizar compras online de una forma más eficiente e inteligente. La funcionalidad de estos mecanismos principales de nuestra página web son muy sencillos de utilizar e intuitivos. La primera acción que realizará el usuario será la de añadir un producto a su lista de la compra. La lista de la compra es el sistema que almacena la información de los productos que los usuarios nos mandan a acechar, esta incluye el nombre del producto, su precio actual y actualizado diariamente, el precio que indicó en su momento que preferiría que tubiese y una imagen para que de un vistazo puedan saber a que producto se refiere. A esta información se le incluye un enlace rápido a su página de compra para tener muy a mano la opción de compra de un producto, un enlace que te redirige a la página de previsualización de un producto y la información que hemos almacenado de este producto desde que el usuario indicó al sistema que producto quería acechar hasta el día actual. La cual se visualiza con una clara y concisa gráfica que representa con una línea escalonada las fluctuaciones de coste de este durante todos los días que este producto ha sido almacenado en su lista de la compra. A parte de la información almacenada de los precios, también se incluyen la información identificativa del producto como es su nombre, una imagen de este, el precio actual que tiene el producto el día en que se observa la página de detalle del producto. También incluye el precio que el usuario indicó como ideal el día que añadió el producto a su lista de la compra. Incluye también la fecha de la última vez que se analizó el precio de este producto, el cual normalmente es el día actual a no ser que se haya producido algún error que impidiese analizar el precio del producto. Para que nuestro sistema tenga productos que escanear primero algún usuario debe añadirlo a su lista de productos, el sistema que permite añadir un producto en la lista de un usuario se consigue mediante un formulario. El cual el usuario tendrá que rellenar introduciendo el enlace de compra del producto, permitiendo al sistema visitar la página web cada día y guardar en nuestra base de datos el precio y la imagen del producto. Las visitas del sistema a esta página web están programadas en cierto rango de horas al día, por lo que el sistema no tendrá algunos datos de un producto recien añadido como su nombre, precio o imagen hasta que pase la hora de escanear los enlaces de los productos. Una vez se escaneen todos los productos de todas las listas se comparan los precios actualizados con los precios que los usuarios indicaron que querían ser notificados cuando bajase por debajo de este. Estos usuarios serán notificados mediante correo electrónico, el correo advertirá a los usuarios que productos de su lista han bajado por debajo o igualan el precio indicado, incluyendo también el enlace de compra del producto.
# 3.Planificación temporal del proyecto

Tareas a realizar:
Fase	Tarea	Horas	Responsable
Análisis	Análisis del problema		Tofol Cano
Diseño	Diseño de la base de datos		Tofol Cano
Programación	Programación del script de la base de datos		Tofol Cano
Programación	Insertar datos e usuarios de ejemplo		Tofol Cano
Programación	Programar login		Tofol Cano
Programación	Programar creación de usuarios		Tofol Cano
Programación	Programar cerrar sesión		Tofol Cano
Programación	Programar eliminación de usuario		Tofol Cano
Programación	Programar edición de usuario		Tofol Cano
Programación	Programar visualización de la lista de productos		Tofol Cano
Programación	Programar añadir producto a una lista		Tofol Cano
Programación	Programar eliminación de un producto de una lista		Tofol Cano
Programación	Programar visualización de estadísticas de producto		Tofol Cano
Programación	Programar obtención del precio de varios productos		Tofol Cano
Programación	Programar frontend		Tofol Cano
Programación	Programar notificación por correo del cambio de precio		Tofol Cano
Pruebas	Probar funcionalidades del proyecto		Tofol Cano
Producción	Subir proyecto al servidor		Tofol Cano

Lugar previsto de realización: Casa

Diagrama de Gantt:

# 4.Análisis de la competencia

Otros productos similares:
Keepa, CamelCamelCamel, Honey, Wikibuy.

Keepa.
Keepa es una extensión de navegador que añade gráficos de historial de precios en la página de compra de los productos de Amazon. También muestra un resumen de las recientes caídas de precios.

Permite configurar una vigilancia de precios desde la página del producto y notifica al usuario cuando este baja de precio por debajo del precio especificado por el usuario.

Tiene un buscador de productos con varios filtros.
Permite Importar y exportar listas de productos para ver los precios y detalles del producto de un vistazo. Incluye un listado best seller y top seller, que es la lista de los productos más vendidos y los vendedores por categoría. Para saber cuando un precio sube por encima de un umbral establecido también incluye un seguimiento de aumento de precio, permite configurar alertas de aumento de precios y manda notificaciones cuando el producto sube por encima del umbral.

CamelCamelCamel.
CamelCamelCamel es una página web que muestra una gráfica con el historial de precios de los productos de Amazon.

También incluye vigilancia de productos. Poniendo un correo electrónico y un precio, este te notificará cuando el producto baje por debajo del precio especificado
Muestra estadísticas de varias ofertas de un mismo producto según el tipo de producto. Según si este es nuevo de tercero, usado de tercero o de Amazon muestra el precio actual, el precio más alto, más bajo y el precio promedio y la fecha de modificación.

Honey.
Honey es una extensión de navegador cuyas funcionalidades principales son las de encontrar el mejor código de promoción a la hora de comprar un producto.
Una de sus otras funcionalidades es Droplist, este permite añadir items de varias tiendas para notificar al usuario cuando un producto baja de precio.

Droplist también incluye la típica gráfica con el historial de precios de los productos.

WikiBuy.
WikiBuy, al igual que Honey, es una extensión de navegador que encuentra los mejores cupones del producto que estás comprando. En su página web muestra diferentes ofertas del producto en otras tiendas online.

Muestra el historial de precios del producto.

Tabla comparativa.

Servicio	Ventajas	Inconvenientes
Keepa	Añade la gráfica en la propia página del producto.	Demasiadas opciones, difícil saber que está pasando, hay que saber instalar extensiones en el navegador, solo funciona con productos de Amazon.
CamelCamelCamel	No hay que instalar ninguna extensión.	Solo funciona con Amazon, durante la crisis del Coronavirus ha dejado de proporcionar servicios con información de los Amazon de Europa.
Honey	Encuentra cupones de descuento de los productos.	Solo funciona con Amazon, hay que saber instalar extensiones en el navegador.
WikiBuy	Funciona para varias tiendas	Ganan un plus si los usuarios compran un producto en concreto por lo que puede recomendar ofertas pudiendo haber otras mejores.

Conclusión.

La sencilla funcionalidad de PriceStalker permite a cualquiera adentrarse en el maravilloso mundo del seguimiento de precios automatizado. Sin necesitar saber instalar extensiones para el navegador, solo iniciando sesión y copiando los enlaces del producto en nuestra página ya podrán monitorizar sus productos de varias tiendas online en una misma página y recibir notificaciones cuando algún producto de su lista baje de precio por debajo del umbral establecido.
# 5.Recursos

Recursos software

Nombre	Foto	Tipo	Descripción	Coste
Eclipse EE		Entorno de desarrollo.	Es un entorno de desarrollo de JavaEE versión 4.13.	0€
GitKraken		Herramienta de gestión de repositorios.	Es una herramienta para gestionar repositorios de github	0€
NetBeans		Entorno de desarrollo.	Es un entorno de desarrollo de frontend versión 11.1	0€
Hatchful		Página web	Es una página web que te genera un logo a partir de plantillas	0€
UnDraw.co		Página web	Es una página web que tiene ilustraciones libres de uso y con un buscador	0€

Recursos hardware

Nombre	Foto	Tipo	Descripción	Coste
Medion Akoya P3606D		PC de sobremesa	Procesador: Intel Core i7-4790 / Almacenamiento: 1TB HDD / Ram: 4 + 8 GB	‭739,95‬€

Recursos humanos

Perfil	Persona	Coste
Programador	Tofol Cano	7,20€/h
Consultor	Tofol Cano	8€/h
Diseñador	Tofol Cano	10€/h
Analista	Tofol Cano	100€/h
Cabeza de proyecto	Tofol Cano	110€/h
Consultor	Tomàs Ribot	150€/h

# 6.Fase de análisis

Requisitos:
- Login
- Logout
- Registro
- Borrar cuenta
- Ver lista de productos
- Añadir producto a lista
- Quitar producto
- Ver estadísticas del producto
- Obtención automatizada del precio de los productos
- Notificación del cambio de precio

Modelo E/R:

Diagrama de flujo:

Diagrama UML de casos de uso:

# 7.Fase de diseño

Modelo relacional de la base de datos:

Mockup de la página principal:

Mockup de la página de la lista de productos:

Mockup de la página de gráficas:

Diagrama UML de clases:

# 8.Fase de pruebas

Plan de pruebas de los módulos principales.

Nombre de la prueba	Descripción	Datos de entrada	Datos de salida	Responsable
Prueba 001 – Listado de productos I	Se va a proceder a listar los productos de un usuario	No hay	Un listado de los productos del usuario	QA
Prueba 002 – Inicio de sesión I	Se va a proceder a iniciar la sesión de un usuario	Correo electrónico: “tofolcanodaw2@gmail.com” / Contraseña: “patata24”	Página principal con la sesión del usuario iniciado	QA
Prueba 003 – Registro de usuario I	Se va a proceder a la creación de un usuario	Nombre: nuevo / Correo electrónico: “usuario@nuevo.com” / Contraseña: “1234” / Contraseña repetida: “1234”	Página principal con el nuevo usuario con la sesión iniciada	QA
Prueba 004 – Cierre de sesión	Se va a proceder a la finalización de la sesión de un usuario logueado	No hay	Página principal sin ninguna sesión abierta	QA
Prueba 005 – Listado de productos II	Se va a proceder a la visualización de la lista de un usuario que no tiene lista	No hay	Página de lista con mensaje de advertencia	QA
Prueba 006 – Crear lista de productos	Se va a proceder a crear una lista de productos	Nombre de la lista: “Nueva lista” / Enlace de producto: (Producto de Amazon) / Precio: (Precio inferior al actual)	Página lista con el nuevo producto sin nombre	QA

Nombre de la prueba	Descripción	Datos de entrada	Datos de salida	Responsable
Prueba 007 – Eliminar un producto I	Se va a proceder a la eliminación de un producto de una lista	No hay	Página lista sin el producto eliminado	QA
Prueba 008 – Eliminar un producto II	Se va a proceder a la eliminación del último producto de una lista	No hay	Página lista con advertencia de que la lista está vacía	QA
Prueba 009 – Mostrar historial de precios	Se va a proceder a la visualización de la gráfica de un producto	No hay	Página gráfica con el precio actual, precio objetivo, diferencia, fecha de la última revisión y gráfica de precios	QA
Prueba 010 – Editar usuario I	Se va a proceder a la edición del nombre de un usuario	Nuevo nombre: “Nuevo nombre” / Correo electrónico: (El mismo) / Contraseña actual: (Su contraseña) / Nueva contraseña y Repetir nueva contraseña: (dejar en blanco)	Página principal con la sesión del usuario modificado abierta	QA
Prueba 011 – Editar usuario II	Se va a proceder a la edición del correo electrónico de un usuario	Nuevo nombre: (El mismo) / Correo electrónico: “nuevo@correo.s” / Contraseña actual: (Su contraseña) / Nueva contraseña y Repetir nueva contraseña: (dejar en blanco)	Página principal con la sesión del usuario modificado abierta	QA

Nombre de la prueba	Descripción	Datos de entrada	Datos de salida	Responsable
Prueba 012 – Editar usuario III	Se va a proceder a la modificación de la contraseña de un usuario	Nuevo nombre: (El mismo) / Correo electrónico: / (El mismo) / Contraseña actual: (Su contraseña) / Nueva contraseña y Repetir nueva contraseña: “nuevacontraseña”	Página principal con la sesión del usuario modificado abierta	QA
Prueba 013 – Editar usuario IV	Se va a proceder a la modificación del nombre y el correo simultáneamente	Nuevo nombre: “Nuevo nombre” / Correo electrónico: / “nuevo@correo.s” / Contraseña actual: (Su contraseña) / Nueva contraseña y Repetir nueva contraseña: (dejar en blanco)	Página principal con la sesión del usuario modificado abierta	QA
Prueba 014 – Editar usuario V	Se va a proceder a la modificación del nombre y la contraseña simultáneamente	Nuevo nombre: “Nuevo nombre” / Correo electrónico: / (El mismo) / Contraseña actual: (Su contraseña) / Nueva contraseña y Repetir nueva contraseña: “nuevacontraseña”	Página principal con la sesión del usuario modificado abierta	QA
Prueba 015 – Editar usuario VI	Se va a proceder a la modificación del nombre y la contraseña simultáneamente	Nuevo nombre: “Nuevo nombre” / Correo electrónico: / (El mismo) / Contraseña actual: (Su contraseña) / Nueva contraseña y Repetir nueva contraseña: “nuevacontraseña”	Página principal con la sesión del usuario modificado abierta	QA

Nombre de la prueba	Descripción	Datos de entrada	Datos de salida	Responsable
Prueba 016 – Editar usuario VII	Se va a proceder a la modificación del correo y la contraseña simultáneamente	Nuevo nombre: (El mismo) / Correo electrónico: / “nuevo@correo.s” / Contraseña actual: (Su contraseña) / Nueva contraseña y Repetir nueva contraseña: “nuevacontraseña”	Página principal con la sesión del usuario modificado abierta	QA
Prueba 017 – Añadir producto a una lista I	Se va a proceder a añadir un producto a una lista	Enlace: (Enlace de producto en Ebay) / Precio objetivo: (Precio inferior al actual)	Página lista con el nuevo producto sin nombre y su enlace	QA
Prueba 018 – Añadir producto a una lista II	Se va a proceder a añadir un producto a una lista	Enlace: (Enlace de producto en Amazon) / Precio objetivo: (Precio inferior al actual)	Página lista con el nuevo producto sin nombre y su enlace	QA
Prueba 019 – Añadir producto a una lista III	Se va a proceder a añadir un producto a una lista	Enlace: (Enlace de producto en El corte inglés) / Precio objetivo: (Precio inferior al actual)	Página lista con el nuevo producto sin nombre y su enlace	QA
Prueba 020 – Añadir producto a una lista IV	Se va a proceder a añadir un producto a una lista	Enlace: (Enlace de producto en Ebay) / Precio objetivo: (Precio superior al actual)	Página lista con el nuevo producto sin nombre y su enlace	QA
Prueba 021 – Añadir producto a una lista V	Se va a proceder a añadir un producto a una lista	Enlace: (Enlace de producto en Amazon) / Precio objetivo: (Precio superior al actual)	Página lista con el nuevo producto sin nombre y su enlace	QA
Prueba 022 – Añadir producto a una lista VI	Se va a proceder a añadir un producto a una lista	Enlace: (Enlace de producto en El corte inglés) / Precio objetivo: (Precio superior al actual)	Página lista con el nuevo producto sin nombre y su enlace	QA

Nombre de la prueba	Descripción	Datos de entrada	Datos de salida	Responsable
Prueba 023 – Añadir producto a una lista VII	Se va a proceder a añadir un producto a una lista	Enlace: “enlacedefectuoso” / Precio objetivo: “404”	Página lista con el nuevo producto sin nombre y su enlace	QA
Prueba 024 – Editar usuario VIII	Se va a proceder a la modificación del correo poniendo uno que ya esté en la base de datos	Nuevo nombre: (El mismo) / Correo electrónico: / “tofolcanodaw2@gmail.com” / Contraseña actual: (Su contraseña) / Nueva contraseña y Repetir nueva contraseña: (Dejar en blanco)	Página editar usuario con mensaje de error	QA
Prueba 025 – Scraping diario	Se va a proceder a la comprobación del scraping diario	No hay	Un correo electrónico a cada usuario por cada producto que baje de precio, enlaces defectuosos modificados para mostrar página de error	QA
Prueba 026 – Mostrar página de producto defectuoso	Se va a proceder a la visualización de página del producto defectuoso	No hay	Página de mensaje de error	QA

Resultado de las pruebas:

Referencia	P001
Nombre	Listado de productos I
Descripción	Se va a proceder a listar los productos de un usuario
Datos de entrada	No hay
Datos de salida	Los productos de una lista
Se espera	Los productos de una lista
Responsable	QA

Referencia	P002
Nombre	Inicio de sesión I
Descripción	Se va a proceder a iniciar la sesión de un usuario
Datos de entrada	Correo del usuario y su contraseña
Datos de salida	Los datos de un usuario
Se espera	Los datos de un usuario
Responsable	QA

Referencia	P003
Nombre	Registro de usuario I
Descripción	Se va a proceder a la creación de una cuenta de usuario
Datos de entrada	Correo del usuario y su contraseña
Datos de salida	Los datos de un usuario
Se espera	Los datos de un usuario
Responsable	QA

Referencia	P004
Nombre	Cierre de sesión
Descripción	Se va a proceder a cerrar una sesión
Datos de entrada	No hay
Datos de salida	Sesión cerrada
Se espera	Sesión cerrada
Responsable	QA

- Módulo de Lista de productos
  - Prueba N.º 005 Listado de productos II
    - Datos de entrada:
      - No hay
    - Datos de salida
      - Mensaje de advertencia
    - Resultados esperados:
      - Mensaje de advertencia
    - Conclusión:
      - Funciona correctamente
  - Prueba N.º 006 Crear listado de productos
    - Datos de entrada:
      - Nombre: “Nueva lista”
      - Enlace del producto: https://www.amazon.es/TUTUO-Inal%C3%A1mbrico-Controlador-Controller-Playstation/dp/B07V2KWTH6...
      - Precio objetivo: 37€
    - Datos de salida:
      - Lista de productos con producto sin nombre
    - Resultados esperados:
      - Lista de productos con producto sin nombre
    - Conclusión:
      - Funciona correctamente
  - Prueba N.º 007 Eliminar un producto I
    - Datos de entrada:
    - Datos de salida:
      - Lista de productos sin el producto eliminado
    - Resultados esperados:
      - Lista de productos sin el producto eliminado
    - Conclusión:
      - Funciona correctamente
  - Prueba N.º 008 Eliminar un producto II
    - Datos de entrada:
    - Datos de salida:
      - Mensaje de advertencia de que no hay lista
    - Resultados esperados:
      - Mensaje de advertencia de que la lista está vacía
    - Conclusión:
      - Hay que cambiar el mensaje si tiene lista pero está vacía
  - Prueba N.º 017 Añadir producto a una lista I
    - Datos de entrada:
      - Enlace del producto:https://www.ebay.es/itm/Xiaomi-Amazfit-Bip-S-Negro-Smartwatch-Modos-Deporte-Amazfit-OS-Garantia-2anos/164164291966...
      - Precio objetivo: 63€
    - Datos de salida:
      - Lista de productos con producto sin nombre
    - Resultados esperados:
      - Lista de productos con producto sin nombre
    - Conclusión:
      - Funciona correctamente
- Módulo de Login
  - Datos de entrada:
    - Correo electrónico: tofolcanodaw2@gmail.com
    - Contraseña: “patata24”
  - Salida obtenida:
    - Página principal con el usuario logueado
  - Resultados esperados:
    - Página principal con el usuario logueado
  - Conclusión:
    - Funciona correctamente.

- Módulo de creación de usuarios
  - Datos de entrada:
    - Nombre: nuevo
    - Correo electrónico: usuario@nuevo.com
    - Contraseña: “1234”
    - Contraseña repetida: “1234”
  - Salida obtenida:
    - Página principal con el nuevo usuario logueado
  - Resultados esperados:
    - Página principal con el nuevo usuario logueado
  - Conclusión:
    - Funciona correctamente.